PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Phương Vy | Mã sinh viên | N25DTCN143 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành giao hàng | Tạo và điều phối vận đơn | US-01 | Là người điều phối, tôi muốn tạo và điều phối vận đơn để phân công đơn hàng cho tài xế phù hợp |
| Chất lượng dịch vụ | Đánh giá tài xế | US-02 | Là tài xế, tôi muốn hệ thống tự cập nhật rating sau khi giao hàng, để theo dõi đánh giá chất lượng công việc của mình |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| I | Story gộp quá nhiều chức năng phụ thuộc lẫn nhau không thể phát triển hoặc bàn giao riêng lẻ |
| Small | Phạm I công việc quá rộng lớn không thể hoàn thành gói gọn trong một sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là tài xế, tôi muốn nhận thông tin phiếu điều phối vận đơn, để biết thông tin đơn hàng cần giao |
| US-X2 | Là tài xế, tôi muốn hệ thống tự cập nhật rating sau khi giao hàng, để theo dõi đánh giá chất lượng công việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống giao vận, nếu không tạo và điều phối vận đơn được thì hệ thống sẽ không hoạt động được |
| US-02 | Should have | Là chức năng giúp tối ưu đánh giá, nhưng thiếu nó ở giai đoạn đầu thì hệ thống vẫn có thể hoạt động bình thường mà không gặp phải khó khăn gì |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế A đã đăng nhập; phiếu DP-002 đươc phân công cho tài xế B | A mở phiếu DP-002 qua đường dẫn | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin giao hàng và nút xác nhận thực hiện chuyến đi |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái phiếu là “Đã hủy”, khóa chức năng và không hiển thị nút “Nhận chuyển” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho riêng từng User Story cụ thể còn DoD là tiêu chuẩn áp dụng chung cho Product Backlog

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5SP | Logic tạo đơn và phân tài xế nằm ở mức trung bình đã có quy trình rõ ràng |
| US-02 | 3SP | Mục đánh giá không quá quan trọng và có thể xếp cuối để làm sau |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Mời 2 bạn đưa ra điểm chênh lệch lớn nhất để chia sẽ góc nhìn hoặc giải thích lí do vì sao thấy quá dễ hoặc có rủi ro cao để làm. Sau đó cả đội thảo luận lại và tiến hành vote lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 20SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng Capacity chuẩn: 5 Dev x 10 ngày = 50 người/ngày Thực tế: 50 – 5 = 45 người/ngày SP cam kết: (45:50)x20 =18SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3SP) B2(8SP) B3(5SP) Tổng SP = 3+8+5= 16SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành chức năng đăng nhập, nhận thông báo phân đơn và xem chi tiết phiểu điều phối cho tài xế trên ứng dụng di động |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| UI/UX | Thiết kế giao diện màn hình và hiển thị chi tiết phiếu điều phối trên ứng dụng di động | 4 giờ |
| Development | Truy xuất API phiếu điều phối và tích hợp chi tiết phiếu điều phối trên ứng dụng di động | 8 giờ |
| Testing | Viết test case và kiểm thử chức năng hiện thị chi tiết phiếu điều phối bao gồm kiểm tra trạng thái đã hủy và đã nhận | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế:19SP Lý tường: 12,6SP Chênh lệch: 7,6SP Kết luận: Đội đang bị chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường: Từ ngày 0 đến ngày 2 biểu đồ đi ngang giữ nguyên 21SP, đến ngày 8 vẫn còn 13 SP rồi bất ngờ giảm mạnh về 0 ở ngày thứ 10 Rủi ro: Công việc bị dồn vào sát ngày cuối cùng của Sprint dẫn đến nguy cơ khả năng cao khâu kiểm thử vẫn bị vội vã, còn sót |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Scrum Master | Product Owner | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận yêu cầu của Stakeholder, đánh giá giá trị và khả năng để đưa và Product Backlog của các Spint tiếp theo không cam kết đưa vào Spint hiện tại